**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH ONLINE**

-------------------

**GVHD**: ThS.Nguyễn Trần Thi Văn

**SVTH**: Lữ Phước Hưng-16110105

Trần Quang Tân-16110206

1. **KẾ HOẠCH TRONG THÁNG 12**

* Bổ sung trạng thái khi đặt hàng.
* Tiếp tục hoàn thiện giao diện .
* Bổ sung thêm các API mới: cập nhật thông tin cá nhân của khách, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, thống kê, gửi mail thông báo, quên mật khẩu, gợi ý sản phẩm.
* Xử lí thông tin khách khi đăng nhập
* Tích hợp hệ thống giao nhận cho website.
* Thanh toán qua paypal và các ví điện tử ở VN.
* Gửi email về cho khách hàng khi đã hoàn thành thủ tục đặt hàng.
* Chức năng chat với nhân viên qua Messenger.

1. **KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC TUẦN VỪA QUA**

* Xử lí đăng nhập phía khách hàng: lấy được thông tin khách hàng khi đăng nhập.
* Thiết kế giao diện quản lí đơn hàng và thông tin khách hàng.
* Cải thiện giao diện cho từng hạng mục sách và trang chủ.
* Cải thiện giao diện đăng nhập, đăng ký tài khoản.
* Cải thiện tính năng và giao diện trang chi tiết sản phẩm.

1. **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHO TUẦN TIẾP THEO**

* Bổ sung tính năng quản lí đơn hàng và cập nhật thông tin khách hàng
* Xử lý đơn hàng cho khách thành viên khi order.
* Cải thiện tính năng và giao diện trang admin.
* Bổ sung giao diện đăng nhập bằng Facebook/Google.

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020*

**GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN**